附件1：

麒麟区绿美城市建设三年行动主要任务指标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 2022年目标 | 2023年目标 | 2024年目标 | 合计 |
| 1 | 绿地率（%） | 增幅≥2% | 增幅≥2% | 力争≥40% | 力争≥40% |
| 2 | 人均公园绿地面积（平方米1人） | 增幅≥0.3 | 增幅≥0.3 | ≥13 | ≥13 |
| 3 | 公园服务半径 覆盖率（%） | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% |
| 4 | 新建或改造提升综合公园（个） | 10万人拥有综合公园个数≥1 | 10万人拥有综合公园个数≥1 | 10万人拥有综合公园个数≥1 | 10万人拥有综合公园个数≥1 |
| 5 | 植物园 | — | — | — | — |
| 6 | 新建游园（个） | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥90 |
| 7 | 绿美社区占比 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | ≥30% |
| 8 | 绿美街区占比 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | ≥30% |
| 9 | 绿美街道占比 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | ≥30% |
| 10 | 林荫路覆盖率 | ≥20% | ≥20% | ≥30% | ≥70% |
| 11 | 新增绿道长度（公里）/万人拥有绿道长度 | ≥0.4 | ≥0.7 | ≥1 | ≥1 |
| 注：1.绿地率和人均公园绿地面积增幅考核以2021年城市统计年鉴数据为基准，增幅基准为本年度比上年度新增量。2.各项指标的目标值达到2024年要求后不再考核增长和增幅。3.麒麟区各项指标均需达标。4.各地要稳妥把握建设时序、节奏、步骤，因地制宜、循序渐进，尽力而为、量力而行，持之以恒、久久为功。5.各项指标考核参照《住房和城乡建设部关于印发国家园林城市中报和评选管理办法的通知》（建城〔2022〕72号）要求，与各级国土空间规划指标计算和考核方法不一一对应。6.名词解释（参照《云南省城市绿化技术导则》）〈1〉绿美城市：以昆明市、州市政府所在地城市及设市城市、县城为主要构成，城市的绿地系统完善、山水风貌突出、公园体系完备、绿道网络完整，城市内街道、街区、社区、主要节点个性鲜明，具有各美其美、美美与共的城市绿化景观；〈2〉城市绿地系统：城市绿地系统指由城市各类绿地构成，并与区域绿地相联系，具有优化城市空间格局，发挥生态、游憩、景观、防护等多重功能的绿地网络系统；〈3〉城市山水格局：城市山水格局是城市山水的空间结构形态。城市山水格局既包括自然山体，河流、湖泊等自然要素本身，还包括自然山水的相互位置关系，山水城的类系、山脉水系走向及大小、山水秩序等，也包括人类对自然山水所做的有益补充；〈4〉综合公园：综合公园指内容丰富，功能齐全，有相应的设施，供全市或本区居民使用，适宜开展各类户外活动，规模较大（一般不低于5公顷）的城市公园；〈5〉城市绿道：城市绿道是以自然要素为依托和构成基础，串联休闲游憩等绿色开敞空间，以游憩、健身为主，兼具市民绿色出行和生物迁徙等功能的廊道，不包括道路、人行道；〈6〉绿类街道：由城市道路、道路绿化、附属设施和沿线建筑等诸多元素共同构成，具有观赏性、艺术性、特色性，能体现城市风貌、展现人文特点、绿化景观效果突出，给人印象深刻且美好的城市街道；〈7〉绿美街区：一般指城市中四周由城市支路所围绕的最小区域，以“一个街区一个主题”为原则，绿化特色鲜明，绿化形式多样，具备绿美街道、林荫道、街心花园、立体绿化等要素。且具有生活、商业、商务、休闲等功能特质的街区围合范围内的道路路网及公共空间；〈8〉绿美社区：绿化特色鲜明、绿化形式多样、绿化景观效果突出，给人印象深刻且美好的城市主街道小区和单位、新建小区、旅游聚点周边小区及改造提升老旧小区；〈9〉立体绿化：以屋顶、建（构）筑物墙面等为载体，充分利用不同的立地条件，选择适宜植物栽植并依附或铺贴于各种建、构筑物及其他空间结构上的绿化方式；〈10〉城市林荫道：城市林荫道是指城市中两侧树木茂密、浓荫围绕，林荫毁盖率85%以上的人行道及非机动车道。〈11〉城市面山绿化：在城市可视范围内的山体第一层面山区域的绿化景观；〈12〉城乡结合部；城乡结合部是指兼具城市和乡村土地利用性质的城市与乡村地区的过渡地带，又称为“城郊结合部”“城市边缘区”“半城市化地区”，结构上的二元特性导致其在性质、职能、文化及景观上兼具城与乡的特点，是一种特殊的地域类型。 |

附件2：

麒麟区绿美城市建设三年行动年度示范项目清单表

|  |
| --- |
| 麒麟区绿美城市建设三年行动年度示范项目清单表 |
| 类型 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合计 |
| 绿美 社区 示范项 目 | 绿美 街区 示范项 目 | 绿美 街道 示范项 目 | 公园 绿地 建设项 目 | 城市绿道网络 建设项 目 | 绿美 社区 示范项 目 | 绿美 街区 示范项 目 | 绿美 街道 示范项 目 | 公园 绿地 建设项 目 | 城市 绿道 网络 建设项 目 | 绿美 社区 示范项 目 | 绿美 街区 示范项 目 | 绿美 街道 示范项 目 | 公园 绿地 建设项 目 | 城市 绿道 网络 建设项 目 | 绿美社区示范项目 | 绿美街区示范 项 目 | 绿美街道示范项目 | 公园绿地建设 项 目 | 城市绿道网络建设项目 |
| 任务数 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 |

附件3：

麒麟区绿美城市建设三年行动（2022—2024年）中心城市重点项目汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目分类年度 | 绿美社区 | 绿美街区 | 绿美街道 | 公园绿地 | 城市绿道网络 | 总计 |
| 项目（个） | 投资（亿元） | 项目（个） | 投资（亿元） | 项目（个） | 投资 （亿元） | 项 目（个） | 投资（亿元） | 项目（个） | 投资（亿元） | 项目（个） | 投资（亿元） |
| 2022年 | 22 | 0.06 | 21 | 0.66 | 8 | 0.16 | 6 | 9.25 | 2 | 0.23 | 59 | 10.36 |
| 2023年 | 22 | 0.05 | 21 | 0.42 | 21 | 0.58 | 6 | 8.54 | 1 | 1.35 | 71 | 10.94 |
| 2024年 | 22 | 0.54 | 24 | 0.86 | 8 | 0.22 | 3 | 9.56 | 4 | 0.26 | 61 | 11.44 |
| 2022年至2024年合计 | 66 | 0.65 | 66 | 1.94 | 37 | 0.96 | 15 | 27.35 | 7 | 1.85 | 191 | 32.75 |

附件4：

麒麟区绿美城市建设三年行动（2022—2024年）中心城市重点项目清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规模（㎡） | 建设内容 | 建设类型（新建、续建、改扩建 、提升改造 ） | 总投资（万元） | 责任主体 | 责任人 | 启动年限 | 备注 |
| **一** | **绿美社区** |
| 1 | 麒麟区人民政府 | 7936 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化美化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 20 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 2 | 麒麟区人民医院 | 4534 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 3 | 福麟尚居 | 3109 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 31 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 4 | 曲靖军分区 | 9825 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 5 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 5 | 麒麟区第七中学 | 6874 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 8 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 6 | 曲靖日报社 | 1916 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 19 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 7 | 麒麟区财政局 | 2474 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 25 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 8 | 曲靖市农业农村局 | 2052 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 21 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 9 | 曲靖市检察院 | 1903 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 19 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 10 | 曲靖市审计局 | 2026 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 20 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 11 | 中共曲靖市委 | 6215 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 30 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 12 | 曲蜻市人民政府 | 8189 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 30 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 13 | 曲靖市纪委监委 | 3249 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 22 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 14 | 寥廓派出所 | 2790 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 28 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 15 | 曲靖一 中 | 19862 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 50 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 16 | 东关小学 | 6026 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 17 | 麒麟区党群服务中心 | 1887 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 19 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 18 | 曲靖市公共资源交易中心 | 1083 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 11 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 19 | 麒麟区第五中学 | 12492 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 24 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 20 | 潇湘新区云水湾 | 18781 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 36 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 21 | 潇湘新区汇景园 | 79025 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 79 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 22 | 上龙苑 | 20011 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 40 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 23 | 潇湘街道办事处 | 18032 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 24 | 广电花园 | 4505 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 25 | 云岭桂园 | 3305 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 33 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 26 | 曲陆苑小区 | 6571 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 15 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 27 | 曲陆高速公路公司 | 5814 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 58 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 28 | 中国移动麒麟分公司 | 1229 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 12 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 29 | 腓麟区人民武装部 | 2101 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 21 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 30 | 曲站市民政局 | 2101 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 21 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 31 | 麒麟区住房和城乡建设局 | 8499 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 20 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 32 | 建硕苑 | 461 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 5 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 33 | 金港华庭 | 13077 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 30 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 34 | 曲靖市税务局 | 3426 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 34 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 35 | 麒麟区检察院 | 3103 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 36 | 天平雅苑 | 1749 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 17 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 37 | 曲靖市中院 | 5234 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 15 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 38 | 麒麟区法院 | 2540 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 25 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 39 | 麒麟高中 | 23842 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 11 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 40 | 金麟湾爱情小镇 | 50020 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 60 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 41 | 敏 大· 金麟湾 | 55643 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 65 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 42 | 麒麟区自然资源局 | 1748 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 17 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 43 | 阳光御园 | 41409 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 30 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 44 | 企曦苑 | 28948 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 20 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 45 | 南苑一区 | 44048 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 22 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 46 | 阳光小学 | 3490 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 7 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 47 | 南江花园 | 120459 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 30 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 48 | 公安小区 | 62635 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 12 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 49 | 鼎盛世家 | 5951 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 7 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 50 | 云鼎映象苑 | 5739 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 新建 | 4500 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 51 | 麒麟区四中 | 6809 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 52 | 珠江花团 | 16456 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 16 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 53 | 水岸盛世 | 16992 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 16 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 54 | 金穗园 | 10072 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 55 | 锦绣园 | 8039 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 16 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 56 | 金鼎名座 | 1453 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 15 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 57 | 金穗花园四期 | 7174 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 14 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 58 | 麒麟区三中 | 16082 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 59 | 北城医院 | 11225 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 112 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 60 | 育红小学 | 4615 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 10 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 61 | 曲靖卷烟厂 | 514442 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 500 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 62 | 一汽红塔南院生活区 | 8160 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 16 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 63 | 瑞和新城 | 54662 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 16 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 64 | 麒麟家园 | 40571 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 20 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 65 | 麒麟区税务局 | 54662 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 27 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 66 | 南宁街道办事处 | 3565 | 尊重人民群众意愿，精心设计方案，风貌统一和谐，有主题。开展墙体、屋顶、围栏等立体绿化类化，推进社区开展生态空间共享，将围院通透式绿化与道路绿地充分融合。绿化植物以乡土苗木为主。 | 提升改造 | 7 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 二 | **绿美街区** |
| 1 | 车站街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 2 | 古城新巷街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 3 | 炮团街区 | 130000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 390 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 4 | 美佳华街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 5 | 临江花园街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 6 | 麒麟嘉园街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 7 | 滇和缘婚礼主题酒店街区 | 15000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 45 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 8 | 曲靖文体公园街区 | 200000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 600 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 9 | 金博玫瑰园街区 | 75000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 225 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 10 | 曲靖卷烟厂街区 | 30000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 11 | 古树公园街区 | 60000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 180 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 12 | 临江公园街区 | 37000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 111 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 13 | 寥廓公园街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 14 | 河滨公园街区 | 250000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 750 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 15 | 天池街区（历史街区 ） | 120000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 360 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 16 | 珠江源广场街区 | 170000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 510 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 17 | 218广场街区（商业街区 ） | 46000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 138 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 18 | 龙潭市井街区 | 18000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 54 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 19 | 曲靖会堂街区 | 12000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 36 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 20 | 爱情小镇街区 | 300000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 900 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 21 | 碧桂园街区 | 250000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 750 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 22 | 龙泽园街区 | 70000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 210 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 23 | 诸葛亮街区 | 45000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 135 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 24 | 一汽红塔街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 25 | 麒麟区第三中学街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 26 | 合一职业技术学校街区 | 35000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 105 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 27 | 曲一中街区 | 80000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 240 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 28 | 曲靖市广电局街区 | 30000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 29 | 麒麟区人民检察院街区 | 15000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 45 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 30 | 金麟湾街区 | 300000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 900 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 31 | 麒麟区人民法院街区 | 15000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 45 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 32 | 一城山水街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 33 | 曲靖市麒麟高级中学街区 | 30000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 34 | 南城门广场街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 35 | 谯楼夜市街区 | 30000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 36 | 妇女儿童中心街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 37 | 南市夜街街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 38 | 麒麟嘉城街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 39 | 麒麟嘉城商业广场街区 | 60000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 180 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 40 | 麒麟区图书馆街区 | 30000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 41 | 文庙街区 | 15000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 45 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 42 | 曲靖市妇幼医院街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 43 | 云南能源职业技术学院街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 44 | 曲靖职教园区街区 | 300000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 900 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 45 | 珠江源古镇西河坊街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 46 | 区一中街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 47 | 麒麟区人民医院街区 | 20000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 60 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 48 | 曲靖市体育训练中心街区 | 300000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 900 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 49 | 祥瑞花园街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 50 | 财富街区 | 20000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 60 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 51 | 南苑一区街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 52 | 天平雅苑街区 | 70000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 210 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 53 | 金曦苑街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 54 | 金麟苑街区 | 40000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 120 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 55 | 金煦苑街区 | 70000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 210 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 56 | 潇湘新区街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 57 | 南江花园街区 | 200000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 600 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 58 | 阳光上城街区 | 100000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 300 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 59 | 潇湘时代广场街区 | 15000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 45 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 60 | 雅利安都街区 | 200000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 600 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 61 | 坤城街区 | 200000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 600 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 62 | 香颂美地街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 63 | 心香别苑街区 | 200000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 600 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 64 | 麒麟学校街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 65 | 龙境云庄街区 | 50000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 150 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 66 | 南片区靖宁广场A区街区 | 150000 | 以城市街区街道为基本单元，以“一个街区一个主体”为原则，对路面进行创新美化、对绿地进行品质提升、对城市家具进行一体化设计、对建筑立面进行立体绿化或立面美化建设，保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，全要素、高品质绿化美化城市街区。 | 提升改造 | 450 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| **三** | **绿美街道** |
| **〈一**〉 | **重要节点绿化建设** |
| 1 | 高速桥下空间节点景观提升改造 | 1760 | 曲胜高速与珠江源大道、紫云路、子午路、南苑路、潇湘河、白石江交叉口等高速桥下绿化节点提升，打造节点景观。 | 提升改造 | 550 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| **〈**二〉 | **重要市政道路绿化建设** |
| 1 | 靖宁西路（靖江路）景观提升改造 | 22131 | 项目起于麒小线，终点接珠江源大道，全长6.1公里，为城市主干路。建设内容包含对缺失或者死亡的乔灌木进行补植，对道路进行绿化提升。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 221 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 2 | 紫云北路景观提升改造 | 33419 | 项目起于麒麟北路，终点接张三口立交，全长6.3公里，为城市主干路。建设内容包含补植缺失乔木、增植乔木和灌木，打造层次丰富的骨架道路景观。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 334 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 3 | 南宁北路景观提升改造 | 24480 | 项目起于麒麟北路，终点接张三口立交，全长5.0公里，为城市次干路。现状建设内容包含灌木缺塘补植、对乔木缺塘进行补植。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 225 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 4 | 瑞和东路景观提升改造 | 21855 | 项目起于贵昆铁路，终点接麒麟北路，全长1.3公里，为城市主干路。建设内容包含对缺失的乔木和灌木地被植物进行补植等，对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 219 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 5 | 文昌街景观提升改造 | 16966 | 项目起于园林路，终点接白石江，全长2.8公里，为城市主干路。建设内容包含合理对植物喷洒药剂，定期修剪植物，对枯死的乔木和地被植物进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 170 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 6 | 太和东路景观提升改造 | 13739 | 项目起于紫云路，终点接胜境路，全长1.5公里，为城市次干路。建设内容主要是乔木及地被补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 137 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 7 | 交通路景观提升改造 | 12413 | 项目起于寥廓北路，终点接麒麟东路，全长1.7公里，为城市次干路。建设内容包含补植乔木和色叶地被植物，丰富路段植物层次等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 124 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 8 | 平安路景观提升改造 | 15851 | 项目起于曲鸡路，终点接水寨路，全长2.8公里，为城市次干路。建设内容包含对缺失死亡乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 159 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 9 | 麒麟西路景观提升改造 | 36677 | 项目起于翠峰东路，终点接麒麟南路，全长 2.0公里，为城市主干路。建设内容包含对局部缺失的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 367 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 10 | 翠峰东路景观提升改造 | 35782 | 项目起于大花桥景观公园，终点接园林路，全长1.7公里，为城市主干路。建设内容包含对缺失的乔木和灌木地被植物进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 358 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 11 | 建宁东路景观提升改造 | 17789 | 项目起于胜境路，终点紫云路，全长1.3公里，为城市主干路。建设内容包含对灌木植物进行扶壮，对缺失和已经枯死的乔灌木进行补植。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 178 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 12 | 紫云南路景观提升改造 | 27633 | 项目起于麒麟北路，终点接水寨路，全长3.7公里，为城市主干路。建设内容包含补植缺失乔木、增植乔木和灌木，打造层次丰富的骨架道路景观。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 276 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 13 | 文化路景观提升改造 | 24184 | 起于翠峰东路，止于麒麟南路，全长1.8千米，为城市次干路；建设内容含道路、绿化、交通等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 242 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 14 | 南宁西路景观提升改造 | 21019 | 项目起于翠峰东路，终点接南宁北路，全长2.2公里，为城市次干路。现状建设内容包含灌木缺塘补植、对乔木缺塘进行补植、在道路中分带悬挂花箱增加绿植，营造丰富的景观效果。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 210 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 15 | 文笔路景观提升改造 | 17161 | 项目起于麒小线，终点接珠江源大道，全长3.0公里，为城市主干路。建设内容包含对局部缺失的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 172 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 16 | 文苑北路景观提升改造 | 15647 | 项目起于翠峰北路，终点接文苑东路，全长1.0公里，为城市次干路。建设内容包含对已经枯死的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 156 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 17 | 潇湘路景观提升改造 | 13678 | 项目起于南城门，终点接张三口立交，全长1.0公里，为城市次干路。建设内容包含对已经枯死的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 137 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 18 | 银屯东路景观提升改造 | 371 | 项目起于银屯路，终点接文笔路，全长0.9公里，为城市支路。建设内容包含对缺失乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 4 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 19 | 园林路景观提升改造（含管网） | 1200 | 项目起于文昌街，终点接胜峰路，全长0.45公里，为城市次干路。道路为单体树池，建设内容包含对道路进行绿化提升。同期进行雨污分流管网改造。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 192 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 20 | 教场西路景观提升改造 | 12500 | 项目起于翠峰东路，终点接白石江，全长2.5公里，为城市次于路。建设内容主要是乔木及地被补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 550 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 21 | 圆通路景观提升改造 | 1500 | 项目起于翠蜂东路，终点接胜峰东路，全长0.5公里，为城市次干路。建设内容包含对缺失乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计 。 | 提升改造 | 90 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 22 | 太和南路景观提升改造 | 9500 | 项目起于翠峰东路，终点接胜峰东路，全长1.9公里，为城市次干路。建设内容包含对已经枯死的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 570 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 23 | 官坡寺街景观提升改造 | 7600 | 项目起于南宁北路，终点接胜境路，全长1.9公里，为城市次干路。建设内容包含对道路沿线的灌木加强养护对缺失的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 456 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 24 | 曲鸡路景观提升改造 | 7200 | 项目起于紫云路，终点接珠江源大道，全长1.2公里，为城市次干路。建设内容包含乔港木缺塘补植，提升景观绿化品质。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 432 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 25 | 风苑路（兴源路）景观提升改造 | 2400 | 项目起于玉林南路，终点接珠江源大道，全长0.8公里，为城市次干路。建设内容包含道路沿线乔木增植和地被灌木缺塘补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 144 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 26 | 珠街路景观提升改造 | 6000 | 项目起于紫云路，终点接沪昆高速，全长1.2公里，为城市次干路。建设内容包含对缺失的乔木和灌木地被植物进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 360 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 27 | 玉带路景观提升改造 | 7800 | 项目起于靖江路，终点接文笔路，全长1.3公里，为城市次干路。建设内容包含补植低矮的色叶灌木，丰富景观层次，对道路进行绿化提升。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 468 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 28 | 英才路景观提升改造 | 4200 | 项目起于文笔路，终点接水寨路，全长0.7公里，为城市次干路。建设内容包含补植低矮的色叶灌木，丰富景观层次，对道路进行绿化提升。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 252 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 29 | 轩顺路（永丰路）景观提升改造 | 3000 | 项目起于珠江源大道，终点接紫云路，全长1.0公里，为城市次干路。建设内容包含补植道路缺失的乔木和地被等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 180 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2023年 |  |
| 30 | 麒麟东路景观提升改造 | 34299 | 项目起于麒麟南路，终点接胜境路，全长2.5公里，为城市主干路。建设内容包含补植乔木和色叶灌木，提升植物的层次和色彩等，对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 343 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 31 | 建宁西路景观提升改造 | 25434 | 项目起于紫云路，终点接寥廓北路，全长1.8公里，为城市主干路。建设内容包含对灌木植物进行扶壮，对缺失和已经枯死的乔灌木进行补植。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 254 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 32 | 胜境路景观提升改造 | 16987 | 项目起于靖文路，终点接瑞和东路，全长2.5公里，为城市主干路。建设内容包含对缺失的乔木和灌木地被植物进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 170 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 33 | 文苑南路景观提升改造 | 15476 | 项目起于文苑东路，终点接太和东路，全长0.5公里，为城市次干路。建设内容包含对已经枯死的乔灌木进行补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 155 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 34 | 沿江南路景观提升改造 | 12992 | 项目起于红庙路，终点接沿江路，全长2.5公里，为城市次干路。建设内容包含补植缺失地被灌木植物，缺塘乔木补植等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 130 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 35 | 花柯路景观提升改造 | 4439 | 项目起于玉带路，终点接沪昆高速，全长1.6公里，为城市次干路。建设内容包含乔木补植和灌木缺塘朴捎等，对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 44 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 36 | 子午路景观提升改造 | 28800 | 项目起于潇湘河，终点接水寨路，全长3.2公里，为城市主干路。建设内容包含局部区域补植乔木灌木，丰富层次感等。对城市家具进行一体化设计。 | 提升改造 | 528 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| **四** | **公园绿地** |
| **〈一**〉 | **广场景观建设** |
| 1 | 珠江源广场景观提升改造 | 110859 | 面积110859.34平方米。在广场原花鸟市场片区新建活动健身区、慢跑道、休息树池、古韵书香廓等休闲场地及设施。 | 提升改造 | 5000 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 2 | 靖宁广场景观提升改造 | 105300 | 项目位于紫云路与文笔路交叉口西北侧，是南片区唯一的一个大型综合广场，也是南片区较大的应急避难场所。现状广场硬质铺装过大，需增加乔木等植物，和增加相应配套的服务设施。有植物缺失的现象，需对广场进行全面提升改造，以增强广场的景观性和功能性。 | 提升改造 | 6318 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| **〈二**〉 | **综合公园** |
| 1 | 寥廓公园生态治理 | 266133 | 项目位于麒麟区胜峰东路南侧，麒麟区2022年3月30日寥廓公园火灾灾后林木采伐工程。绿化景观及基础设施建设工程，景观恢复面积399.2亩。 | 提升改造 | 4716 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2022年 |  |
| 2 | 麒麟区城市景观生态治理及配套基础设施建设项目—两江公园部分 | 96726 | 足球训练基地配套设施54245.5平方米，足球基地配套建筑面积7039.74平方米；广场道路铺装26929.62平方米，公园绿化96725.88平方米，特色雕塑12组、主题雕塑1组等，市政道路1.5千米。 | 续建 | 60045 | 区城乡投（集团） | 张华坤 | 2022年 |  |
| 3 | 金麟湾中心公园 | 118503 | 总用地面积118503平方米。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。公园建设包含绿地水景、休闲道路、广场、空中走廊、栈道、停车场及公共服务设施等。 | 新建 | 22251 | 区城乡投（集团） | 张华坤 | 2022年 |  |
| 4 | 南片区中央商务公园 | 98500 | 项目位于子午路南段，陈家山旁。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。现状周边分布着居住区业态，片区无公园绿地，需建设公园绿地服务场所，为周边市民提供服务。 | 新建 | 7880 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 5 | 麒麟湖公园 | 643700 | 项目位于珠江源大道与文笔路交叉口东侧。尊 重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。建设内容包含综合性公共绿地空间，滨水活动空间、休息游憩空间、锻炼健身空间、娱乐空间、活动空间、完善的服务设施。打造都市防洪功能的城市滨湖公园。 | 新建 | 51496 | 区城乡投（集团） | 张华坤 | 2023年 |  |
| 6 | 玉带公园 | 164200 | 项目位于曲靖收费站西侧1.5公里处，周边为住宅及医疗公服区。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。玉带公园将是入曲门户景观，建设内容包含瀑布景观群、人工生态湖、景观亭等设施，需打造入城西入口门户公园。 | 新建 | 13136 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 7 | 太和山公园 | 968805 | 项目位于曲靖收费站西侧1.2公里处。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。建设内容包合综合性公共绿地空间，休息空间、游憩空间、锻炼健身空间、娱乐空间、活动空间、完善的服务设施。打造山水环绕的康养主题公园。 | 新建 | 77504 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| 8 | 长征公园 | 212000 | 项目位于曲靖收费站西侧1.2公里处。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。建设内容包合综合性公共绿地空间，休息空间、游憩空间、锻炼健身空间、娱乐空间、活动空间、完善的服务设施。打造长征历史文化主题公园。 | 新建 | 16960 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| **〈三**〉 | **社区公园** |
| 1 | 靖芸苑社区公园 | 18200 | 项目位于麒麟区，现状周边分布着大量居住区 业态，场地为未开垦的荒地，植物稀疏，杂草丛生。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。建设内容包含乔木灌木地被植物的搭配，增加休息设施，游路等，打造建设社区公园。 | 新建 | 1456 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 2 | 文鑫佳园社区公园 | 63400 | 项目位于麒麟区，现状周边是居住区，场地为未开垦的荒地，植物稀疏，杂草丛生。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。建设内容为打造建设社区公园。 | 新建 | 5072 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 3 | 雷家庄社区公园 | 14100 | 项目位于麒麟区雷家庄社区，现状周边是居住区，场地为未开垦的荒地。尊重场地特征，因地制宜、就地取材，做到有主题有特色。按社区公园打造建设。 | 新建 | 1128 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2024年 |  |
| **〈四**〉 | **游园** |
| 1 | 妇女儿童中心西侧地块 | 4400 | 项目位于北园东路与春雨路节点西南侧（妇女 儿童中心西侧），按街旁绿地进行建设。 | 新建 | 352 | 区妇女儿童中心 | 何亮 | 2022年 |  |
| 2 | 附二小拆墙建绿地块 | 2000 | 项目位于曲靖市第二小学南门（文化路北侧）。拆除实体围墙，改为通透式围栏，以绿化为主打造建设。 | 新建 | 160 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| **五** | **城市绿道网络** |
| 1 | 胜峰东路景观提升改造 | 13200 | 项目起于南城门，终点接太和南路，全长3.3公里，为城市主干路。建设内容包含对缺失的乔木和灌木进行补植，对道路进行绿化提升和绿道打造。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配套便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 提升改造 | 221 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 2 | 麒麟南路景观提升改造 | 211582 | 项目起于麒麟东路，终点接潇湘路，全长2.0公里，为城市主干路。建设内容包含道路沿线乔木补植和灌木缺塘补植，进行绿道打造。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配查便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 提升改造 | 2116 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2022年 |  |
| 3 | 西河景观建设 | 169356 | 项目起点与规划的西河综合治理—儿童乐园建设项目相接，终点至沪昆高速，全长3.2公里。结合规划沿西河两岸进行绿廊绿道建设。 重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休息、环卫、智慧、停车等配套便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 新建 | 13548 | 区住房城乡建设局 | 徐荣 | 2023年 |  |
| 4 | 寥廓北路景观提升改造 | 22252 | 项目起于麒麟西路，终点接翠峰北路，全长4.8公里，为城市重要主干路。建设内容包含了在对植物进行缺塘补植的基础上，中间增设花箱，行道树缺失的路段进行乔木补植，对道路进行绿化提升和绿道打造。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配套便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约到绿道。 | 提升改造 | 223 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 5 | 麒麟北路（麒麟段）景观提升改造 | 112082 | 项目起于海源路，终点接麒麟东路，全长6.3公里，为城市主干路。建设内容包含对道路沿线缺失的乔木植物进行补植，同步进行绿道打造。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配查便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 提升改造 | 1121 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 6 | 水寨路景观提升改造 | 18110 | 项目起于金麟湾爱情小镇，终点接麒麟湖公园，全长5.6公里，为城市主干路。建设内容包含对道路进行绿化提升和绿道打造。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配查便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 提升改造 | 181 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |
| 7 | 寥廓南路景观提升改造（含管网） | 37141 | 项目起于三江大道，终点接胜峰东路，全长1.9公里，为城市主干路。建设内容包含补植缺失的乔木和地被，同步进行绿道打造。其中三江大道至麒麟东路段同期进行雨污管道建设。重视乡土植物的应用，要注重生态环境的保护和修复，配备完善标识、休憩、环卫等配套便民服务设施，充分利用自然地形地貌建设经济适用、便于管养的节约型绿道。 | 提升改造 | 1062 | 区城市综合管理局 | 盛岗 | 2024年 |  |