附件2

麒麟区2024年强化住房保障工作推进清单

| 序号 | 重点工作任务或重大支撑项目 | 时序进度要求 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 持续推进2023年66套东山镇政府职工周转房项目 | 完成基础施工 | 进行主体施工 | 完成主体建设，并开展配套基础设施建设 | 完成配套基础设施建设 | 区住房城乡建设局 | 东山镇 |
| 2 | 实施公租房租赁补贴360户 | 完成360户公租房租赁补贴发放，达全年目标的100% | 根据实际情况做到应保尽保 | 根据实际情况做到应保尽保 | 根据实际情况做到应保尽保 | 区住房城乡建设局 | 区民政局、中心城区各街道 |
| 3 | 改造城镇老旧小区15个、1963户 | 组织开展调查、可研、设计等前期工作，完成可研报批 | 组织开展招投标，完成设计、造价编制等相关工作 | 完成工程招投标，批次有序组织进场施工 | 完成工程总量的80% | 区住房城乡建设局 | 区发展改革局、区财政局、区行政审批局、区自然资源局、区综合行政执法局、太和街道、南宁街道、建宁街道、白石江街道、文华街道 |
| 4 | 全区全年农房抗震改造10户 | 完成目标任务分解下达、信息录入 | 项目开工率达100%，竣工率达20% | 项目竣工率达80% | 全面完成项目建设、竣工验收和上级补助资金兑付 | 区住房城乡建设局 | 区财政局、区民政局、区市场监督管理局、区人力资源和社会保障局、区乡村振兴局、区残联、东山镇、越州镇、珠街街道、潇湘街道 |