附件

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（一） | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **建设任务 （万亩）** | **建设地点** | | **受益农户 （户）** | **受益人口 （人）** |
| **乡镇（街道）** | **村委会** |
| 合计 | | 0.97 |  |  | 2570 | 9591 |
| 1 | 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 0.26 | 东山镇 | 撒马依村委会 | 394 | 1763 |
| 2 | 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 0.36 | 三宝街道 | 长坡村委会 | 152 | 712 |
| 3 | 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 0.35 | 珠街街道 | 联合村委会、墩子村委会 | 2024 | 7116 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（二） | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| **序号** | **项目名称** | **投资规模** | | | | |
| **合计** | **财政资金** | | **其他资金** | |
| **中央财政资金** | **地方财政资金** | **银行贷款** | **自筹资金** |
|
| 合计 | | 2845.00 | 2276.00 | 569.00 |  |  |
| 1 | 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 715.00 | 572.00 | 143.00 |  |  |
| 2 | 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 1080.00 | 864.00 | 216.00 |  |  |
| 3 | 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 1050.00 | 840.00 | 210.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（三） | | | | |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目** | **亩** | **2600** | **715.00** |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **71.50** |  |
| 地力培肥 | 亩 | 2600 | 71.50 |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **246.52** |  |
| 1.小型集雨设施 | 座 | 23 | 99.18 |  |
| 2.排水暗渠（管） | 公里 | 8.248 | 147.34 |  |
| **三、田间道路** |  |  | **368.05** |  |
| 机耕路 | 公里 | 5.925 | 368.05 |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 5.925 | 368.05 |  |
| **四、科技推广措施** |  |  | **8.31** |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 400 | 6.00 |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 6 | 2.31 |  |
| **五、其他工作及措施** |  |  | **20.62** |  |
| 其他费用 |  |  | 20.62 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市2024年高标准农田建设项目初步设计批复表（三） | | | | |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目** | **亩** | **3600** | **1080.00** |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **108.00** |  |
| 地力培肥 | 亩 | 3600 | 108.00 |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **361.25** |  |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 1 | 1.24 |  |
| 2.泵站 | 座 | 1 | 20.86 |  |
| 3.衬砌明渠（沟） | 公里 | 0.609 | 19.00 |  |
| 4.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 1500 | 320.15 | 新建提水管1条，长3259m；新建输水管8条，总长8992m；新建200方水池2座，新建50方水池18座。 |
| **三、田间道路** |  |  | **521.78** |  |
| 机耕路 | 公里 | 9.451 | 521.78 |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 3.187 | 211.14 |  |
| **四、农田输配电** |  |  | **43.70** |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 1.50 | 27.60 |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 0.06 | 0.52 |  |
| 3.变压器 | 台 | 1 | 15.58 |  |
| **五、科技推广措施** |  |  | **14.39** |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 800 | 12.00 |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 8 | 2.39 |  |
| **六、其他工作及措施** |  |  | **30.88** |  |
| 其他费用 |  |  | 30.88 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲靖市2024年高标准农田建设项目初步设计批复表（三） | | | | |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目** | **亩** | **3500** | **1050.00** |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **105.00** |  |
| 地力培肥 | 亩 | 3500 | 105.00 |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **442.47** |  |
| 1.泵站 | 座 | 1 | 7.11 |  |
| 2.衬砌明渠（沟） | 公里 | 2.977 | 355.31 |  |
| 农桥 | 个 | 7 | 10.31 |  |
| 3.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 1000 | 69.74 | 新建提水管1条，总长1346m；新建输水管2条，总长1243m；新建200方水池2座，新建100方水池1座。 |
| **四、田间道路** |  |  | **447.37** |  |
| 机耕路 | 公里 | 8.189 | 447.37 |  |
| 其中：硬化道路 | 公里 | 1.059 | 69.42 |  |
| **五、农田输配电** |  |  | **11.72** |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 0.15 | 2.76 |  |
| 2.低压输电线路 | 公里 | 0.05 | 0.43 |  |
| 3.变压器 | 台 | 1 | 8.53 |  |
| **六、科技推广措施** |  |  | **12.89** |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 700 | 10.50 |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 8 | 2.39 |  |
| **七、其他工作及措施** |  |  | **30.55** |  |
| 其他费用 |  |  | 30.55 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（四） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | **农业生产条件及生态环境改善** | | | | | | | | | | **年新增主要农产品生产能力** | | | **项目区经济效益和社会效益** | | | | **其他效益** | | | | | | |
| **新增和改善灌溉达标面积（万亩）** | **新增和改善排水达标面积（万亩）** | **新增节水灌溉面积** | | **年节约水量（万立方米）** | **灌溉水利用率提高（百分比）** | **增加机耕面积（万亩）** | **农业综合机械化提高值（百分比）** | **道路通达率（百分比）** | **蓄水池容量（万立方米）** | **粮食（万公斤）** | **油料（万公斤）** | **其他农产品（万公斤）** | **项目区年直接受益农户数量（户）** | **项目区年直接受益农业人口数（人）** | **项目区直接受益农民年纯收入增加总额（万元）** | **项目区公众满意度（百分比）** | **扩大良种种植面积（万亩）** | **项目区土地流转面积（万亩）** | **项目区引进新型农业经营主体个数（个）** | **农业龙头企业个数（个）** | **农民合作组织个数（个）** | **家庭农场个数（个）** | **种粮大户个数（个）** |
| **新增节水灌溉面积（万亩）** | **其中：高效节水灌溉面积（万亩）** |
| 合计 | 0.42 | 0.11 | 0.42 | 0.25 | 17.80 | 35 | 0.81 | 82 | 95 | 0.43 | 13.49 |  | 23.78 | 2570 | 9591 | 105.90 | 98.67 | 0.97 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 2.2 | 33 | 0.20 | 83 | 95 | 0.16 | 3.65 |  | 6.35 | 394 | 1763 | 26.21 | 99.00 | 0.26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 8.9 | 38 | 0.36 | 85 | 96 | 0.22 | 5.21 |  | 9.98 | 152 | 712 | 44.82 | 98.00 | 0.36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 34 | 0.25 | 78 | 95 | 0.05 | 4.63 |  | 7.45 | 2024 | 7116 | 34.87 | 99.00 | 0.35 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

曲靖市农业农村局办公室 　　 2024年8月20日印发