附件

|  |
| --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（一） |
| **序号** | **项目名称** | **建设任务（万亩）** | **建设地点** | **受益农户（户）** | **受益人口（人）** |
| **乡镇（街道）** | **村委会** |
| 合计 | 0.97 |  |  | 2570 | 9591 |
| 1 | 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 0.26 | 东山镇 | 撒马依村委会 | 394 | 1763 |
| 2 | 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 0.36 | 三宝街道 | 长坡村委会 | 152 | 712 |
| 3 | 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 0.35 | 珠街街道 | 联合村委会、墩子村委会 | 2024 | 7116 |

|  |
| --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（二） |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **投资规模** |
| **合计** | **财政资金** | **其他资金** |
| **中央财政资金** | **地方财政资金** | **银行贷款** | **自筹资金** |
|
| 合计 | 2845.00  | 2276.00  | 569.00  |  |  |
| 1 | 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 715.00  | 572.00  | 143.00  |  |  |
| 2 | 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 1080.00  | 864.00  | 216.00  |  |  |
| 3 | 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 1050.00  | 840.00  | 210.00  |  |  |

|  |
| --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（三） |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目** | **亩** | **2600**  | **715.00**  |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **71.50** |  |
| 地力培肥 | 亩 | 2600 | 71.50 |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **246.52** |  |
| 1.小型集雨设施 | 座 | 23 | 99.18 |  |
| 2.排水暗渠（管） | 公里 | 8.248 | 147.34 |  |
| **三、田间道路** |  |  | **368.05** |  |
| 机耕路 | 公里 | 5.925 | 368.05 |  |
|  其中：硬化道路 | 公里 | 5.925 | 368.05 |  |
| **四、科技推广措施** |  |  | **8.31** |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 400 | 6.00 |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 6 | 2.31 |  |
| **五、其他工作及措施** |  |  | **20.62** |  |
| 其他费用 |  |  | 20.62 |  |

|  |
| --- |
| 曲靖市2024年高标准农田建设项目初步设计批复表（三） |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目** | **亩** | **3600**  | **1080.00**  |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **108.00**  |  |
| 地力培肥 | 亩 | 3600  | 108.00  |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **361.25**  |  |
| 1.塘堰（坝） | 座 | 1  | 1.24  |  |
| 2.泵站 | 座 | 1  | 20.86  |  |
| 3.衬砌明渠（沟） | 公里 | 0.609  | 19.00  |  |
| 4.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 1500 | 320.15 | 新建提水管1条，长3259m；新建输水管8条，总长8992m；新建200方水池2座，新建50方水池18座。 |
| **三、田间道路** |  |  | **521.78**  |  |
| 机耕路 | 公里 | 9.451  | 521.78  |  |
|  其中：硬化道路 | 公里 | 3.187  | 211.14  |  |
| **四、农田输配电** |  |  | **43.70**  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 1.50  | 27.60  |  |
| 2.低压输电线路  | 公里 | 0.06  | 0.52  |  |
| 3.变压器 | 台 | 1  | 15.58  |  |
| **五、科技推广措施** |  |  | **14.39**  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 800  | 12.00  |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 8  | 2.39  |  |
| **六、其他工作及措施** |  |  | **30.88**  |  |
| 其他费用 |  |  | 30.88  |  |

|  |
| --- |
| 曲靖市2024年高标准农田建设项目初步设计批复表（三） |
| **建设内容** | **单位** | **任务量** | **投资（万元）** | **备注** |
| **2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目** | **亩** | **3500**  | **1050.00**  |  |
| **一、土壤改良** |  |  | **105.00**  |  |
| 地力培肥 | 亩 | 3500  | 105.00  |  |
| **二、灌溉和排水** |  |  | **442.47**  |  |
| 1.泵站 | 座 | 1  | 7.11  |  |
| 2.衬砌明渠（沟） | 公里 | 2.977 | 355.31 |  |
| 农桥 | 个 | 7  | 10.31  |  |
| 3.管灌（高效节水灌溉措施） | 亩 | 1000 | 69.74 | 新建提水管1条，总长1346m；新建输水管2条，总长1243m；新建200方水池2座，新建100方水池1座。 |
| **四、田间道路** |  |  | **447.37**  |  |
| 机耕路 | 公里 | 8.189  | 447.37  |  |
|  其中：硬化道路 | 公里 | 1.059  | 69.42  |  |
| **五、农田输配电** |  |  | **11.72**  |  |
| 1.10kv以下的高压输电线路 | 公里 | 0.15  | 2.76  |  |
| 2.低压输电线路  | 公里 | 0.05  | 0.43  |  |
| 3.变压器 | 台 | 1  | 8.53  |  |
| **六、科技推广措施** |  |  | **12.89**  |  |
| 1.技术培训 | 人次 | 700  | 10.50  |  |
| 2.耕地质量监测 | 处 | 8  | 2.39  |  |
| **七、其他工作及措施** |  |  | **30.55**  |  |
| 其他费用 |  |  | 30.55  |  |

|  |
| --- |
| 2024年麒麟区高标准农田建设项目初步设计批复表（四） |
| **项目名称** | **农业生产条件及生态环境改善** | **年新增主要农产品生产能力** | **项目区经济效益和社会效益** | **其他效益** |
| **新增和改善灌溉达标面积（万亩）** | **新增和改善排水达标面积（万亩）** | **新增节水灌溉面积** | **年节约水量（万立方米）** | **灌溉水利用率提高（百分比）** | **增加机耕面积（万亩）** | **农业综合机械化提高值（百分比）** | **道路通达率（百分比）** | **蓄水池容量（万立方米）** | **粮食（万公斤）** | **油料（万公斤）** | **其他农产品（万公斤）** | **项目区年直接受益农户数量（户）** | **项目区年直接受益农业人口数（人）** | **项目区直接受益农民年纯收入增加总额（万元）** | **项目区公众满意度（百分比）** | **扩大良种种植面积（万亩）** | **项目区土地流转面积（万亩）** | **项目区引进新型农业经营主体个数（个）** | **农业龙头企业个数（个）** | **农民合作组织个数（个）** | **家庭农场个数（个）** | **种粮大户个数（个）** |
|  **新增节水灌溉面积（万亩）** |  **其中：高效节水灌溉面积（万亩）** |
| 合计 | 0.42  | 0.11  | 0.42  | 0.25  | 17.80  | 35 | 0.81  | 82  | 95  | 0.43  | 13.49  |  | 23.78  | 2570  | 9591  | 105.90  | 98.67  | 0.97  | 0.1  | 9 | 0  | 0  | 2  | 7 |
| 2024年麒麟区东山镇高标准农田建设项目 | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 2.2 | 33 | 0.20  | 83  | 95  | 0.16  | 3.65  |  | 6.35  | 394  | 1763  | 26.21  | 99.00  | 0.26  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024年麒麟区三宝街道高标准农田建设项目 | 0.15 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 8.9 | 38 | 0.36  | 85  | 96  | 0.22  | 5.21  |  | 9.98  | 152  | 712  | 44.82  | 98.00  | 0.36  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024年麒麟区珠街街道高标准农田建设项目 | 0.10 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 6.7 | 34 | 0.25  | 78  | 95  | 0.05  | 4.63  |  | 7.45  | 2024  | 7116  | 34.87  | 99.00  | 0.35  | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |

 曲靖市农业农村局办公室 　　 2024年8月20日印发